工程项目院内竞标公告

一、项目名称

长春市九台区人民医院10KV高压主备电缆铺设工程

二、项目简介

九台区人民医院10KV新医线主电缆，线径240平方毫米，来自新城变电站的溶剂线，在入医院配电室前的接头井已出现两次短路损坏，拟打算取消接头井，重新铺设。

九台区人民医院10KV饮马线备用电缆，来自新建成的福林变电站，原电缆线径120平方毫米，目前外线负荷容量已够，为了与新医线主电缆能够互为备用，拟更换为线径240平方毫米电缆。

由于铺设路径上有燃气管道、自来水管道、消防管道，需要全程人工开挖，铺设长度350米。

三、预算及工期

预算资金36万元（最后以财政评审为准），工期15天。

四、报名提交材料

营业执照、电力工程施工资质、身份证复印件，盖公章。

五、报名时间、地点、联系人

自2023年10月18日至20日的8:00-16:00。九台区人民医院三楼总务科，联系人：魏先生，13504394545。

长春市九台区人民医院

2023年10月17日